แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ประจำปี  ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

สถานการณ์ภัยแล้งของตำบลโนนเพ็ด ในปี ๒๕๖๑ ถึง ปี ๒๕๖๒ มีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มีสาเหตุเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ    การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนมีโอกาส   อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากภัยแล้งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลำดับแรกก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความความช่วยเหลือประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนเอง โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งพื้นที่ ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุด

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัยและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ผู้อำนวยการท้องถิ่น

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สารบัญ

หน้า

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

บทนำ

๑.สภาพทั่วไปของ อบต.โนนเพ็ด							๑

๑.๑	ที่ตั้งและอาณาเขต							๑

๑.๒	เขตการปกครอง							๑

๑.๓	ประชากร ศาสนา							๑

๑.๔	การประกอบอาชีพ							๑

๑.๕	เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ)	๑

๑.๖	แหล่งแม่น้ำลำคลอง						๒

๒. ประวัติการเกิดภัยแล้ง							๒

๒.๑	สถานการณ์ภัยลัง							๒

๒.๒	สถิติภัย							          ๒

๓. ภารกิจ										๓

๔. การปฏิบัติ									๓

๔.๑    แนวความคิดในการปฏิบัติ						๓

๔.๒    ขั้นตอนการปฏิบัติ							๓

๕ หน่วยปฏิบัติ									๔

๕.๑	หน่วยงานหลัก							๔

๕.๒	หน่วยงานรอง							๔

๕.๓     หน่วยงานสนับสนุน							๔

๖.  งานด้านธุรการและการสนับสนุน						๕

๖.๑	ฝ่ายประชาสัมพันธ์							๕

๖.๒	กำลังคน								๕

๖.๓	งบประมาณ							๕

๗.  การบังคับบัญชาและติดต่อสื่อสาร						๕

๗.๑	การบังคับบัญชา							๕

๗.๒	การติดต่อสื่อสาร							๕

ภาคผนวก

-ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

-คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ประจำปี  ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑. สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ..๕๑..ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๑,๖๗๘ ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ		ติดต่ออำเภอพล  อำเภอหนองสองห้อง จงวัดขอนแก่น

ทิศใต้		ติดต่อกับตำบลหันห้วยทราย  อำเภอประทาย

ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลเมืองโดน อำเอประทาย และอำเภอหนองสองห้อง 			จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลวังไม้แดง  อำเภอประทาย

๑.๒ เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด แบ่งการปรกครองเป็น ๑๑ หมู่บ้าน

๑.๓ ประชากร ศาสนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  ๕,๗๕๕ คน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  ๕,๗๕๕  คน

จำแนกเป็น

เพศชาย   ๒,๘๘๖   คน

เพศหญิง  ๒,๘๖๙   คน

จำนวนครัวเรือน   ๑,๓๖๖   ครัวเรือน

จำนวนประชากรแฝง ประมาณ    -   คน

ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ   ร้อยละ  ๑๐๐

๑.๔ การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประมาณร้อยละ ๘๕ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  รองลงมาได้แก่ ด้านปศุสัตว์ ประมาณร้อยละ  ๑๐ .ด้านอื่น ประมาณร้อยละ ๕ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรม เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประทาย

๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง อบต.วังไม้แดง และอำเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๗

-๒-

๑.๖ แหล่งแม่น้ำลำคลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน

๒. ประวัติการเกิดภัยแลัง

๒.๑ สถานการณ์ภัยแล้ง

ภัยแล้งมักเกิดทั่วไปในประเทศไทยช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี

โดยเป็นช่วงที่ภาวะอากาศมีความแห้งแล้งหลังจากอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนเป็นผลให้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัดเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติปริมาณน้ำฝนจะมีเฉพาะในบางพื้นที่ทาให้เกิดภาวะความแห้งแล้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ทั่วไปซึ่งส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตและเกิดความเสียหายต่อการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ พื้นที่ในตำบลโนนเพ็ดประสบปัญหาภัยแล้งทั้งตำบล เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ปริมาณน้ำฝนมีน้อย ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปีได้ หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งหนัก ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๕,๘,๑๐,๑๑ หมู่บ้านที่ปัญหารองลงมา ได้แก่ หมู่ ๒,๓,๔,๖,๗,๙

๒.๒ สถิติภัย

สถานการณ์ภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ที่สำคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียต่อพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาข้าวของประชาชนจากสถิติการเกิดภัยแล้ง ในปี ๒๕๖๒

มีครอบครัวผู้ประสบภัย ๑,๓๖๖ ครัวเรือน จำนวน ๒๕,๘๔๐ ไร่ จึงจำเป็นต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

โดยการจัดตั้ง “จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโนนเพ็ด” เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการสั่งการประสานการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญเตรียมการป้องกันและบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภคเป็นลาดับแรกและเพื่อการป้องกันและบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตรเป็นลาดับต่อมา

พื้นที่ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  เป็นพื้นที่ราบสูง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือปศุสัตว์  ประกอบกับปีนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้พื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่

-๓-

๓. ภารกิจ

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ดำเนินการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากการประสบภาวะภัยแล้ง  รวมถึงการฟื้นฟูบูรณะผลผลิตการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

๔. การปฏิบัติ

๔.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ

๔.๑.๑ เพื่อเป็นการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการร่วมมือประสานการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

๔.๑.๒ เพื่อจัดระบบในการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงระบบใช้น้ำในพื้นที่ของประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของประชาชนผู้ใช้น้ำ          ในพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสมยุติธรรม

๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ

๔.๒.๑ ขั้นเตรียมการ

(๑) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๒) สำรวจ ตรวจสอบแหล่งน้ำ รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างเพียงพอ

(๓) สำรวจพื้นที่ และครัวเรือนที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค-

(๔) เตรียมแผนการแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในตำบลหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง  ตลอดจนขอความร่วมมือจาก ส่วนราชการอื่น ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย

(๕) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมสำรองน้ำ  และใช้น้ำอย่างประหยัด

๔.๒.๒ ด้านการให้ความช่วยเหลือ

(๑)  เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น  ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์ภัยแล้ง โดยประกอบด้วยข้อมูลจำนวน        ความเสียหาย  ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบภัย จำนวนราษฎรและทรัพย์สินที่เสียหาย  และรายงานสถานการณ์การเกิดภัยแล้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

-๔-

(๒) ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบล             โนนเพ็ด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่  การแจกจ่ายน้ำ การช่วยเหลือด้านการเกษตร

(๓) เมื่อเกิดภัยรุนแรงขึ้นในพื้นที่ และเกินขีดความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเหนือขึ้นไปในเขตท้องที่

๕. หน่วยปฏิบัติ

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ประกอบด้วย

๕.๑ หน่วยงานหลัก

๔.๑.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด (สำนักงานปลัด)  ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของศูนย์อำนวยการฯ  ในการจัดระบบบริหารงานประสานงานอำนวยการ  การกำกับติดตามการปฏิบัติของหน่วยงาน  ต่าง ๆ

๔.๑.๒ กองช่าง เป็นกำลังหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจในกรณีฉุกเฉินร่วมกับสมาชิก อปพร.  ในพื้นที่

๔.๑.๓ ชุดเผชิญเหตุฉุกเฉิน เป็นกำลังหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจในกรณีฉุกเฉินร่วมกับสมาชิก อปพร.  ในพื้นที่

๕.๒ หน่วยงานรอง

๔.๒.๑ กองสวัสดิการสังคมและกองการศึกษา  สนับสนุนน้ำการแจกจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

๔.๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมภาชนะเก็บกักน้ำ และแหล่งกักเก็บน้ำที่เสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน  จากความแห้งแล้งในระยะอย่างต่อเนื่อง

๕.๓ หน่วยงานสนับสนุน

กรณีที่ปัญหาภัยพิบัติเกินขีดความสามารถของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จะช่วยเหลือบรรเทาให้ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปยังกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำเภอประทาย  กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนครราชสีมา เพื่อประสานขอการสนับสนุนไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดและฝ่ายทหาร

-๕-

๖. งานด้านธุรการและการสนับสนุน

๖.๑ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ภัยแล้งให้ประชาชนทราบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

๖.๒ กำลังคน

๖.๑.๑ สมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด    จำนวน   ๓๐  นาย

๖.๑.๒ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด	         จำนวน   ๔๐   คน

๖.๑.๓ ผู้นำหมู่บ้านในตำบลโนเพ็ด			         จำนวน   ๔๔   คน

๖.๒ งบประมาณ

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

๗. การบังคับบัญชาและติดต่อสื่อสาร

๗.๑ การบังคับบัญชา

๗.๑.๑ หน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ให้อยู่ในการอำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด(ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

๗.๑.๒ ที่ตั้ง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ตั้งอยู่ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด (สำนักงานปลัด)  หมู่ที่ ๕  ตำบลโนนเพ็ด  อำเภอ         ประทาย จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๔๙๗-๑๔๑๔

๗.๒ การติดต่อสื่อสาร

๗.๒.๑ โทรศัพท์ หมายเลข  ๐-๔๔๙๘-๑๔๑๔๑๔  ต่อ ๑๔โทรสาร หมายเลข  ๐-๔๔๙๘-๑๔๑๔

๗.๒.๒ Facebook “องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด”

๗.๒.๓ Line “อบต.โนนเพ็ด”

๗.๒.๔ Line “ผญบ.ต.โนนเพ็ด”

๗.๒.๕ wabsite “http://www.govesite.com/30180”

๗.๒.๖ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

เรื่อง    ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ้ด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

-----------------------------------

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖๗ (๔)  ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม ภัยแล้ง ฯลฯ โดยในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่โดยใช้หลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผน เพื่อการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลโนนเพ็ด โดยมีการจัดวางระบบการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว อีกทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน และสามารถร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ให้การสนับสนุนได้เป็นอย่างดีโดยเห็นแก่ประโยชน์สุขของราษฎรเป็นสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จึงขอประกาศใช้แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปี ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายปรัชญ์ ปัตตาเทศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ที่ ๓๘๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

********************

ตามที่ได้รับหนังสืออำเภอประทาย ที่ นม ๑๖๑๘/๓๐๓๓ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อำเภอประทายแจ้งว่าจังหวัดนครราชสีมา ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ ลดอันตรายและการสูญเสียหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น อาศัยอำนาจตามความตามแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาป้องกันสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จึงดำเนินการดังนี้

๑.  จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

๒.   แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ดังนี้

๒.๑ ฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย

๒.๑.๑  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.โนนเพ็ด		ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

๒.๑.๒  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.โนนเพ็ด		รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

๒.๑.๓  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด	กรรมการ

๒.๑.๔  กำนันตำบลโนนเพ็ด				กรรมการ

๒.๑.๕  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน				กรรมการ

๒.๑.๖  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด	กรรมการ

๒.๑.๗  ผอ.รพสต.ตำบลโนนเพ็ด				กรรมการ

๒.๑.๘  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด		กรรมการ/เลขานุการ

๒.๑.๙  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๑๐ พนักงานส่วนตำบล				เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

๒.๑.๑๑ พนักงานจ้าง					เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

มีหน้าที่  วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  สั่งการ  อำนวยการ  กำกับ  ดูแล  การปฏิบัติหน้าที่แต่ละฝ่าย  ติดตามประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย       ให้สอดคล้องกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

-๒-

๒.๒  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร   ประกอบด้วย

๒.๒.๑  นางจุมพิศ คุณล้าน		ประธานคณะทำงาน

๒.๒.๒  นางกชกร สมทรัพย์		คณะทำงาน

๒.๒.๓  นางสาวสุรัญชนา นานอก		คณะทำงาน

๒.๒.๔  นางรจรินทร์ ศรีปราชวิทยา	คณะทำงาน

๒.๒.๕  นายจารุศักดิ์ ปุลาโส		คณะทำงาน/เลขานุการ

มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และจัดการข่ายติดต่อสื่อสาร ติดตั้งและกำกับดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์และระบบสื่อสารกับเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งรับส่งข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ

๒.๓  ฝ่ายการเงิน   ประกอบด้วย

๒.๓.๑  นางสาวแสงเดือน เพ็ชร์ราม	ประธานคณะทำงาน

๒.๓.๒  นางสาวอทิตยา เพชรรักษา	คณะทำงาน

๒.๓.๓  นายสมคิด ชัยนา			คณะทำงาน

๒.๓.๔  นางสาวอรุณฉาย ประทายนอก	คณะทำงาน

๒.๓.๕  นางดารุณี โหมดนอก		คณะทำงาน

๒.๓.๖  นางสาวประภาพร ชัยพรม		คณะทำงาน

๒.๓.๗  นายจิรเมธ รักษาภักดี		คณะทำงาน

๒.๓.๘  นางสาวอชิรญา สุพะกะ		คณะทำงาน/เลขานุการ

มีหน้าที่ จัดหาหรือรับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และจัดทำบัญชีควบคุม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินฉุกเฉินโดยอาศัยหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนิน

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๖  และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔  ฝ่ายแจ้งและเตือนภัย ประกอบด้วย

๒.๔.๑  กำนันตำบลโนนเพ็ด

๒.๔.๒  ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

๒.๔.๓  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดทุกหมู่บ้าน

๒.๔.๔  พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดทุกคน

๒.๔.๕  สมาชิก อปพร.อบต.โนนเพ็ด ทุกคน

มีหน้าที่ สำรวจและจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานท้องที่  เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมิน  สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  นำเสนอฝ่ายอำนวยการเพื่อพิจารณาแนวทางป้องกัน   ระงับ   และให้ความช่วยเหลือ  รวมทั้งรับแจ้งและเตือนภัย

-๓-

๒.๕  ฝ่ายป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง   ประกอบด้วย

๒.๕.๑  นายปฐวี ปัตตาเทศา		หัวหน้าชุดปฏิบัติการ

๒.๕.๒  นายสุรศักดิ์ กสิผล		รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

๒.๕.๓  นายทัยดำ รักษาภักดี		เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

๒.๕.๔  นายจักรไชย ปัตตาเทศา		เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

๒.๕.๕  นายธวัชชัย อนันตสุข		เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

๒.๕.๖  นายสุนทร ชัยพรม		เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

๒.๕.๗  เจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.โนนเพ็ด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

๒.๕.๘  นายสุทัศน์ แก้วโยธา		เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/เลขานุการ

มีหน้าที่   เฝ้าระวังป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง   ระดมกำลังพลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประสานการสั่งใช้เครื่องมือเครื่องใช้  ยานพาหนะ  เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์  ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกผู้ประสพภัย  และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย   ประกอบด้วยประกอบด้วย

๒.๖.๑  นายปฏิวัติ สมทรัพย์		ประธานคณะทำงาน

๒.๖.๒  นายธำรง คุณล้าน			คณะทำงาน

๒.๖.๓  นายเฉลิมชัย ขจรภพ		คณะทำงาน

๒.๖.๔  นายนิคม สุริยะ			คณะทำงาน

๒.๖.๕  เจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.โนนเพ็ด	คณะทำงาน

๒.๖.๖  นายอภัยยนต์ พิมพ์ศรี		คณะทำงาน/เลขานุการ

มีหน้าที่ รักษาความปลอดภัยสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งจัดระเบียบจราจรในเส้นทางคมนาคมและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗  ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ   ประกอบด้วยประกอบด้วย

๒.๗.๑  นายเสกศึก สำราญสุข			ประธานคณะทำงาน

๒.๗.๒  นายจตุรภัทร ห้อยไธสง			คณะทำงาน

๒.๗.๓  นายสุนทร ชัยพรม			คณะทำงาน

๒.๗.๔  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองช่างตาย	คณะทำงาน

๒.๗.๕  เจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.โนนเพ็ด		คณะทำงาน

๒.๗.๖  นายสมชาย ลุนสมบัติ			คณะทำงาน/เลขานุการ

มีหน้าที่   ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  สิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้การได้

ในเบื้องต้น สำรวจความเสียหาย ประเมินความเสียหาย เพื่อประกอบการช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจผู้ประสบภัย  ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค และด้านการสาธารณสุข

-๔-

โดยเมื่อเกิดเหตุให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเปลี่ยนเป็นกองอำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ หากมีปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้อง ให้รายงานผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายปรัชญ์ ปัตตาเทศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด